防 汛 防 旱 简 报

第五期

常州市防汛防旱指挥部办公室            签发人： 秦文秋

主城区易淹易涝地区排水设施改造工程

16个项目初步设计通过审查

根据《常州市主城区易淹易涝地区排水设施改造规划》，2013年～2015年，我市将用3年时间，对常州市主城区69处易淹易涝地区排水设施进行改造，其中47处由市水利局负责实施。

根据年度实施计划，2013-2014年度，水利部门计划实施17个项目。其中，天宁区7个项目、钟楼区7个项目、戚墅堰区3个项目，计划投资3000万元。

目前，已有16个项目初步设计通过审查，钟楼区清五社区西侧城中村片项目初步设计需进一步修改，力争2014年汛期发挥工程效益。

2014年1月29日

（供稿人：宋贤良   联系电话：0519-85682199）